3. marts 2023  
AØB

**Projektgruppemøde 7. marts 2023 kl. 19.30 i Multisalen - dagsorden**

**Link til** [Projektgruppemøde 9. februar 2023 - opsamling](https://visbynet.dk/wp-content/uploads/Projektgruppemoede-9.-februar-2023-opsamling.pdf)  
**Næste projektgruppemøde skal aftales**

**Deltagere**

* Lau Møller, tovholder for projektgruppen, [lauam2@gmail.com](mailto:lauam2@gmail.com), tlf. 28 71 88 15   
  (tovholder Multipladsens etablering)
* Lena Stokbæk Styrk, projektgruppen, [lenasstyrk@gmail.com](mailto:lenasstyrk@gmail.com), tlf. 21 91 59 86
* Peter Skrydstrup, projektgruppen, [peter@vvd.dk](mailto:peter@vvd.dk), tlf. 40 18 43 40   
  (tovholder jordarbejde og belægning, byggepladsen, kontakt med Jacob Rahr)
* Leif Jacobsen, ressourceperson, [krovej3@outlook.dk](mailto:krovej3@outlook.dk), tlf. 20 22 08 92
* Trille Jacobsen, Lokalrådet, [trille.g.jacobsen@gmail.com](mailto:trille.g.jacobsen@gmail.com), tlf. 61 75 46 73  
  (tovholder beplantning)
* Jon Bak, ressourceperson, [Wb.jblf@gmail.com](mailto:Wb.jblf@gmail.com), tlf. 53 63 04 17
* Alice Øvlisen Brun, Lokalrådet, [alice.brun@godmail.dk](mailto:alice.brun@godmail.dk), tlf. 25 21 35 58   
  (tovholder økonomi og godkendelser)

[Link til hjemmesidens underside Projektgruppens materiale](https://visbynet.dk/lokale-udviklingsplaner/lup/multipladsen-et-aktivt-og-uformelt-moedested/projektgruppens-materiale/) med diverse bilag til projektet.  
  
Vi har annulleret Tanjas, Uniqa Group, deltagelse, da vi venter med at tage stilling til eventuel udvidelse af projektet.

**Temaer til drøftelse**

1. **Første spadestik søndag 12. marts kl. 15**Vi har fastsat og annonceret tidspunktet og skal have planlagt arrangementet

* Indhold og tidsplan
* Udpegning af tovholder/toastmaster som guider deltagerne igennem arrangementet
* Forplejning
* Ekstra skovle og spader til udlån?
* Aftale med Jacob om første maskin-spadestik? (bortset fra, at de er taget af Leif)
* ”Afsløring” af byggeskilt med kort præsentation af bidragsyderne og leverandørerne på skiltet
* Opsætning af byggehegn før eller efter arrangementet?
* Information til børnene (og forældrene) om færden i nærheden af byggepladsen?
* Annoncering af navnekonkurrence (hvordan, udvælgelse af navn, præmie)

Lau har lavet opslag om arrangementet til facebook.   
Alice har lavet opslag til Visby-kalenderen og Købmandens infoskærm  
Der er sendt [pressemeddelelse](https://visbynet.dk/wp-content/uploads/Pressemeddelse-om-foerste-spadestik-til-Multipladsen.pdf) til: JV Tønder, Der Nordschleswiger, DR Syd, Tønder Kommune, Karin landdistriktskoordinator, Solveig Kappel (LAG).

1. **Etablering af pladsen**Peter: aftaler med Jacob?  
   Peter orienterer fra møde med Danni, Tønder Kommune, om beskæring af hegn.  
   Ligger endelig placering af selve Multipladsen fast?  
     
   Uniqa har sat hele ordren i gang. Alice har sendt dem dokumentation for finansiering.  
     
   Jon: forslag til opbevaring af bolde, hockeystave og ketsjere - og pris?

Tidligere forslag fra Alice: ”boldreol” kan konstrueres af stativer med galvaniserede trådnetkurve påsat ”klikskilt” med tekst og billede af det, der skal være i kurven. Fastgøres til det overdækkede opholdsområde. – Eller runde ringe som boldholdere  
  
Trille: forslag til beplantning bag opholdsarealer og omkring Multipladsen? Hvornår?

1. **Finansiering af projektet v/Alice**Alice gennemgår [budget og finansieringsplan](https://visbynet.dk/wp-content/uploads/indsamlingsgraf.xlsx)  
   Norlys Vækstpulje overfører bidraget snarest. Nordea er blevet bedt om at gøre det. Al dokumentation er indsendt til Landdistriktspuljen, som forventes at godkende og overføre 40% af tilskuddet snart.
2. **Formelle dokumenter og aftaler**
   * Vi har modtaget [byggetilladelse](https://visbynet.dk/wp-content/uploads/Byggetilladelse-til-Multipladsen.pdf) til Multipladsen fra Tønder Kommune
   * Alice har afsendt ansøgning om landzone- og byggetilladelse til lysmast på 8 meter
   * Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har godkendt ”transport i støtteudbetaling for LAG-støtte”. Det betyder, at Tønder Kommunen lægger ud for 80 % regningen fra Jacob (og for 45.000 kr. planter), indtil LAG udbetaler støtten.
3. **Overvejelser om eventuel udvidelse**Vi har siden forrige møde skrevet sammen om at udsætte stillingtagen til en eventuel udvidelse på grund af uafklaret økonomi.  
   Hvornår vil vi genoptage drøftelsen?  
   Skal vi kontakte Toosbuys Fond og rejse muligheden for, at vi kan anvende tilskuddet lidt bredere?  
   Hvis udvidelse: Trille fremlægger forslag om hoppepude, Uniqa: cykelbane eller pumptrack. Toilet?  
   En udvidelse forudsætter ny ansøgning om landzone- og byggetilladelse.
4. **Frivilligt arbejde – opdatering af opgaveliste v/Lena**Lena: Hvornår og hvordan vil du koble opgaver og frivillige?  
   Vi beskriver løbende relevante opgaver til frivilligt arbejde, så interesserede senere kan byde ind på konkrete opgaver.   
   Det frivillige arbejde i fase 1 (jordarbejde og belægning og senere fase 3 beplantning) skal registreres på timeskemaer som dokumentation til LAG-bevillingen. Vi skal anvende [dette skema](https://visbynet.dk/wp-content/uploads/LAG-timeseddel_frivillige_timer_april2022-3.xlsx).

| *Opgave* | *Antal  frivillige* | *Dato* | *Klokkeslæt* | *Time- regnskab* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opstilling af byggepladshegn |  |  |  | x |
| Nedtagning af byggepladshegn |  |  |  | x |
| Gravearbejde med maskine |  |  |  | x |
| Lave rende og lægge rør til elkabel |  |  |  | x |
| Tilskære kantfliser |  |  |  | x |
| Støbe/lægge flisekanter i kanten af Multipladsen |  |  |  | x |
| Lægge fliser på de to opholdsarealer |  |  |  | x |
| Trække strøm – el-byggetavle |  |  |  |  |
| Påfyldning af faldsand |  |  |  | x |
| Flytning og udjævning af afrømmet muld til andre dele af sportspladsen, evt. voldopbygning |  |  |  | x |
| Beplantning ved Multipladsen (del af projektet) |  |  |  | x |
| Beplantning på arealet omkring Multipladsen |  |  |  |  |
| Forplejning: kaffe og kage til frivillige |  |  |  |  |
| Forplejning: pølser, øl og sodavand til frivillige |  |  |  |  |

1. **Inddragelse af byens børn og unge**Forslag fra Alice: vi udpeger en tovholder for inddragelse af de store børn og unge i Visby.   
   Vi kan f.eks. invitere dem til et møde, hvor vi viser billeder af Multipladsen og beder om deres input til: hvad vi skal gøre for at få mange til at bruge Multipladsen (f.eks. fri adgang til bolde, arrangementer med basketballspillere/parkourfolk etc.); hvad vi skal gøre for at Multipladsen ikke bliver ødelagt eller tilsvinet (skal der være regler, opsyn med pladsen fra de unge eks. som ugentligt tilsyn, Multipladsambassadører); hvad skal der foregå, når pladsen skal indvies….
2. **Samarbejde om fremtidig drift og vedligehold**Idrætsforeningen har drøftet de udarbejdede forslag til samarbejdsaftale om drift og til plan for vedligehold. Forslagene er herefter blevet revideret. Trille og Lau har godkendt dokumenterne, som skulle indsendes til Landdistriktspuljen inden 1. marts. Til eventuel drøftelse.  
   [Vedligeholdelsesplan](https://visbynet.dk/wp-content/uploads/Vedligeholdelsesplan-for-Multipladsen-rev.-feb.-2023.docx.pdf)  
   [Samarbejdsaftale mellem Visby Idrætsforening og Visby Lokalråd](https://visbynet.dk/wp-content/uploads/Samarbejdsaftale-om-drift-af-Multipladsen-feb.-2023.pdf)
3. **Diverse – herunder eventuelt og emner til næste møde**