|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emne:****Trafiksikkerhed i Visby****version 10.02.2022****Aktiviteter** | februar 2022 | marts | april | maj | juni | juli | august | september | oktober | november | december | 1. halvår 2023 | 2. halvår 2023 | 1. halvår 2024 | 2. halvår 2024 | 2025 |
| Helleanlæg på Parkvej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ”Rødt felt” med fodgængerfelt ved købmanden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cykelsti til togstationen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 km skilte på K. L. Knudsensvej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontakte Tønder Kommune angående idéer | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idéudvikling med Tønder Kommune |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udfærdigelse af endelig plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Udførelse af plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| notat: kontaktperson Karin 22 25 76 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |